**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67**

от 18.05.2022 г.

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Терновского сельского поселения Волгоградской области постановляет

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024год».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации ternovskajaadm.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Терновского сельского поселения Е.Б. Тураева

Приложение к постановлению администрации Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области от 18.05.2022 . № 67

Муниципальная программа «Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год».

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022-2024 год (без разбивки на этапы) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы | Жители Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района. |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | В рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются:  1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  2. создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства общественных территорий Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района;  - формирование реализованных практик благоустройства на территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, площадей и др.);  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2022-2024 год составит 565,167 тыс. рублей, в т.ч.:  средства областного бюджета 508,200 тыс. рублей;  средства местного бюджета – 56,967 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 0,000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | благоустройство не менее 1 территории общего пользования Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района в год на протяжении действия программы |

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Терновском сельском поселении Камышинского муниципального района Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения, общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий Терновского сельского поселения для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся благоустроенные общественные территории, чистые улицы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей администрации Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год» (далее – Программа) позволит благоустроить общественные территории, благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам | | | Выводы |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) | | | | | |
|  | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | | | | | |
|  | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | | | | | |
|  | % | 0 | 0 | 0 |  |

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей

и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, площадей и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Терновского сельского поселения. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, площади и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве вышеуказанных территорий.

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 1 территории общего пользования в год на протяжении действия Программы.

[Перечень](#P643) целевых показателей Программы представлен в приложении 1 к муниципальной Программе.

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы

за счет всех источников финансирования.

Общий объем финансирования Программы на 2022-2024 годы составит 565,167 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета 508,200 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 56,967 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Ресурсное [обеспечение](#P1335) Программы представлено в приложении 3 к муниципальной программе.

5.Сроки реализации программы.

Программа реализуется с 2022 по 2024 год, без разбивки на этапы.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Администрация Терновского сельского поселения как ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

* общую координацию мероприятий муниципальной программы;
* мониторинг эффективности реализации мероприятий муниципальной программы и расходования выделяемых бюджетных средств;
* внесение предложений о корректировке мероприятий муниципальной программы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально – экономического развития Терновского сельского поселения;
* представление отчетов и информации о ходе реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством:

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды.

Физическое состояние общественных территорий, необходимость их благоустройства устанавливаются по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых и общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения в Терновском сельском поселении.

Ответственный исполнитель с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели муниципальной программы.

Организация управления и контроль за ходом реализации муниципальной программы возлагаются на ответственного исполнителя муниципальной программы.

Дворовые территории, объекты недвижимого имущества и земельные участки, предоставленные для их размещения, которые требуют благоустройства, на территории Терновского сельского поселения отсутствуют.

Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, проводится до 2022 года при условии согласия собственника на проведение обследования в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области.

В случае получения субсидии из федерального бюджета предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закуски, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству общественных территорий не менее 3-x лет.

[Перечень](#P848) мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе «Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год» |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | 2358 | 2358 | 2358 |
| 3 | Доля площади благоустроенной муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 2 | 2 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе «Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год» |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| |  | | --- | | 1. Текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц (подметание, очистка от снега, наледи, очистка от травы, посыпка песком или противогололедными реагентами, ремонт тротуаров из плиточного и асфальтобетонного покрытий, ремонт элементов лестничных маршей с поручнями; уборка и вывоз мусора)  2. Уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и многолетниками, газонами (вырубка, корчевка, обрезка, стрижка, выкашивание, уборка с последующей утилизацией древесных отходов, случайного мусора и скошенной травы, подкормка и обработка зеленых насаждений, в том числе газонов, полив, в том числе поливочными водопроводами и автомобилями, устройство, содержание и ремонт поливочных водопроводов)  3. Содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок (окраска, очистка от мусора, завоз песка, фрагментарный ремонт элементов травмобезопасного покрытия, замена элементов садово-паркового оборудования)  4. Текущий ремонт и уход за ограждениями, включая парапеты (парковые зоны, спортивные и детские площадки  5. Содержание и ремонт систем видеонаблюдения и наружного освещения  6. Содержание и ремонт фонтанов  7. Озеленение (в том числе приобретение сеянцев и саженцев, удобрений)  8. Содержание и ремонт световых фигур и элементов вечерней уличной иллюминации  9. Содержание и ремонт фонтанов | | Администрация Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области | 2022г. | 2024 г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе «Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год» |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной  бюджет | местный  бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| приобретение основных средств (садово-парковый инвентарь, средства малой механизации и коммунальная техника, приобретаемые в целях содержания и благоустройства территорий) | Администрация Терновского сельского поселения | 2022 | 30 |  | 30 |  |  | приобретение основных средств |
| приобретение основных средств (садово-парковый инвентарь, средства малой механизации и коммунальная техника, приобретаемые в целях содержания и благоустройства территорий) | Администрация Терновского сельского поселения | 2023 | 30 |  | 30 |  |  | приобретение основных средств |
| приобретение основных средств (садово-парковый инвентарь, средства малой механизации и коммунальная техника, приобретаемые в целях содержания и благоустройства территорий) | Администрация Терновского сельского поселения | 2024 | 30 |  | 30 |  |  | приобретение основных средств |
| уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и многолетниками, газонами (вырубка, корчевка, обрезка, стрижка, выкашивание, уборка с последующей утилизацией древесных отходов, случайного мусора и скошенной травы, подкормка и обработка зеленых насаждений, в том числе газонов, полив, в том числе поливочными водопроводами и автомобилями, устройство, содержание и ремонт поливочных водопроводов) | Администрация Терновского сельского поселения | 2022 | 25 |  | 25 |  |  | уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и многолетниками, газонами |
| уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и многолетниками, газонами (вырубка, корчевка, обрезка, стрижка, выкашивание, уборка с последующей утилизацией древесных отходов, случайного мусора и скошенной травы, подкормка и обработка зеленых насаждений, в том числе газонов, полив, в том числе поливочными водопроводами и автомобилями, устройство, содержание и ремонт поливочных водопроводов) | Администрация Терновского сельского поселения | 2023 | 25 |  | 25 |  |  | уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и многолетниками, газонами |
| уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и многолетниками, газонами (вырубка, корчевка, обрезка, стрижка, выкашивание, уборка с последующей утилизацией древесных отходов, случайного мусора и скошенной травы, подкормка и обработка зеленых насаждений, в том числе газонов, полив, в том числе поливочными водопроводами и автомобилями, устройство, содержание и ремонт поливочных водопроводов) | Администрация Терновского сельского поселения | 2024 | 25 |  | 25 |  |  | уход за деревьями, кустарниками, живыми изгородями, цветами летниками и многолетниками, газонами |
| текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц (подметание, очистка от снега, наледи, очистка от травы, посыпка песком или противогололедными реагентами, ремонт тротуаров из плиточного и асфальтобетонного покрытий, ремонт элементов лестничных маршей с поручнями; уборка и вывоз мусора) | Администрация Терновского сельского поселения | 2022 | 30 |  | 11,200 | 18,800 |  | текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц |
| текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц (подметание, очистка от снега, наледи, очистка от травы, посыпка песком или противогололедными реагентами, ремонт тротуаров из плиточного и асфальтобетонного покрытий, ремонт элементов лестничных маршей с поручнями; уборка и вывоз мусора) | Администрация Терновского сельского поселения | 2023 | 30 |  | 11,200 | 18,800 |  | текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц |
| текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц (подметание, очистка от снега, наледи, очистка от травы, посыпка песком или противогололедными реагентами, ремонт тротуаров из плиточного и асфальтобетонного покрытий, ремонт элементов лестничных маршей с поручнями; уборка и вывоз мусора) | Администрация Терновского сельского поселения | 2024 | 30 |  | 11,200 | 18,800 |  | текущий ремонт и содержание дорожек, площадок, тротуаров, лестниц |
| содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок (окраска, очистка от мусора, завоз песка, фрагментарный ремонт элементов травмобезопасного покрытия, замена элементов садово-паркового оборудования) | Администрация Терновского сельского поселения | 2022 | 10 |  | 10 |  |  | содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок |
| содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок (окраска, очистка от мусора, завоз песка, фрагментарный ремонт элементов травмобезопасного покрытия, замена элементов садово-паркового оборудования) | Администрация Терновского сельского поселения | 2023 | 10 |  | 10 |  |  | содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок |
| содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок (окраска, очистка от мусора, завоз песка, фрагментарный ремонт элементов травмобезопасного покрытия, замена элементов садово-паркового оборудования) | Администрация Терновского сельского поселения | 2024 | 10 |  | 10 |  |  | содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок |
| текущий ремонт и уход за ограждениями, включая парапеты (парковые зоны, спортивные и детские площадки) | Администрация Терновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | текущий ремонт и уход за ограждениями, включая парапеты |
| содержание и ремонт систем видеонаблюдения и наружного освещения | Администрация Терновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | содержание и ремонт систем видеонаблюдения и наружного освещения |
| содержание и ремонт световых фигур и элементов вечерней уличной иллюминации | Администрация Терновского сельского поселения | 2022 | 10 |  | 10 |  |  | содержание и ремонт световых фигур и элементов вечерней уличной иллюминации |
| содержание и ремонт световых фигур и элементов вечерней уличной иллюминации | Администрация Терновского сельского поселения | 2023 | 10 |  | 10 |  |  | содержание и ремонт световых фигур и элементов вечерней уличной иллюминации |
| содержание и ремонт световых фигур и элементов вечерней уличной иллюминации | Администрация Терновского сельского поселения | 2024 | 10 |  | 10 |  |  | содержание и ремонт световых фигур и элементов вечерней уличной иллюминации |
| озеленение (в том числе приобретение сеянцев и саженцев, удобрений) | Администрация Терновского сельского поселения | 2022 | 83,389 |  | 83,2 | 0,189 |  | озеленение |
| озеленение (в том числе приобретение сеянцев и саженцев, удобрений) | Администрация Терновского сельского поселения | 2023 | 83,389 |  | 83,2 | 0,189 |  | озеленение |
| озеленение (в том числе приобретение сеянцев и саженцев, удобрений) | Администрация Терновского сельского поселения | 2024 | 83,389 |  | 83,2 | 0,189 |  | озеленение |
| содержание и ремонт фонтанов | Администрация Терновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | содержание и ремонт фонтанов |
| **ИТОГО по программе за 2022 год** |  |  | 188,389 |  | 169,400 | 18,989 |  |  |
| **ИТОГО по программе за 2023 год** |  |  | 188,389 |  | 169,400 | 18,989 |  |  |
| **ИТОГО по программе за 2024 год** |  |  | 188,3,89 |  | 169,400 | 18,989 |  |  |
| **ИТОГО по программе** |  |  | **565,167** |  | **508,200** | **56,967** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе «Благоустройство территории Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 год» |

Перечень территорий Терновского сельского поселения Камышинского муниципального района, включенных в Программу на 2022-2024год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории (кв.м) | Виды работ |
| 1 | Волгоградская обл. Камышинский р-н с. Терновка ул. Коммунистическая № 6 а | 2358 | Благоустройство территории |